|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general he podido cumplir la mayoría de las actividades en los tiempos definidos, especialmente las relacionadas con desarrollo y tareas técnicas planificadas. Sin embargo, algunas actividades se han ajustado o extendido, principalmente cuando aparecieron cambios de alcance, dependencias externas o se requirió re-trabajo para mejorar calidad (correcciones, validaciones y ajustes finales).

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades del Proyecto APT principalmente con organización y adaptación. Cuando aparecen atrasos o cambios, reordeno y priorizo tareas para asegurar primero los entregables clave. Además, para evitar retrabajo, reviso con más frecuencia lo realizado y lo comparo con lo solicitado, incorporando validaciones y mejoras de calidad antes de integrar avances. Hacia adelante, planeo enfrentar estas dificultades mejorando la coordinación del equipo (definir roles, responsables, fechas internas y puntos de control), anticipando dependencias externas (permisos/validaciones) y fortaleciendo mis áreas a reforzar, especialmente pruebas y seguridad, para reducir errores y correcciones de última hora.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? valúo mi trabajo como positivo, porque he sido constante, responsable y he aportado en la resolución de tareas técnicas. Destaco mi organización y capacidad para priorizar. Para mejorar, debo incorporar más pruebas/validaciones para reducir retrabajo y coordinar mejor con el equipo (roles, fechas internas y criterios de entrega) para evitar ajustes de última hora.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me quedan inquietudes sobre cómo asegurar que el proyecto avance con claridad y sin retrabajo, especialmente cuando surgen ajustes de requerimientos o dependencias externas. También me preocupa cómo definir criterios de calidad (pruebas/validaciones) para que lo entregado cumpla lo esperado desde el primer intento. Pregunta para mi docente: ¿Qué criterios de evaluación o “mínimos” considera más importantes para esta fase (funcionalidad, documentación, pruebas, seguridad, presentación), y qué recomienda priorizar si el tiempo es limitado? Pregunta para mis pares: ¿Cómo están organizando el trabajo para evitar cambios de última hora (roles, fechas internas, revisiones), y qué prácticas les han funcionado mejor para validar que lo implementado cumple lo solicitado?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? A partir de esta instancia de monitoreo, considero que sí conviene revisar y, si es necesario, redistribuir algunas actividades, especialmente si hay tareas que están generando atrasos o dependen demasiado de una sola persona. La idea es equilibrar la carga y asegurar que cada integrante tenga responsabilidades claras con fechas internas. Además, se deberían asignar o reforzar nuevas actividades para mejorar el control del proyecto, por ejemplo: - Definir criterios de calidad y checklist de entrega (qué se valida antes de integrar avances). - Plan de pruebas/validaciones básicas para reducir retrabajo. - Actualización continua de documentación y seguimiento (estado de tareas, riesgos y bloqueos). - Responsable de integração/revisión final para asegurar coherencia entre módulos. En resumen, más que cambiar todo, la redistribución serviría para mejorar coordinación, calidad y cumplimiento de plazos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva, ya que hemos logrado avanzar y cumplir los entregables principales mediante la colaboración y el apoyo entre integrantes. Aspectos positivos: destacamos la disposición a trabajar en equipo, la división de tareas según fortalezas, la comunicación para resolver dudas y la capacidad de adaptarnos cuando surgen cambios o problemas. Aspectos a mejorar: podríamos mejorar la definición temprana de roles y responsabilidades, establecer fechas internas y puntos de control más claros, y reforzar criterios de calidad (pruebas/validaciones) para evitar retrabajo y ajustes de última hora.